# 策略研究管線

Strategy Research Pipeline — 按一次就跑到「通過 Gate 的短名單」的有界自動化研究流程

Quant Strategy 團隊｜版本日期 2026-06-26｜內部文件

# 1. 這是什麼

策略研究管線把「找文獻 → 評估可行性 → 做進回測系統 → 正式回測篩 Gate → 發布」接成有界自動化：使用者啟動一個預先登記的批次，按一次就跑到「通過 Gate 的短名單」，中間不用逐步下 prompt。重點是省人工，不是放寬標準。

前置共識：

這是全專案 overfitting 風險最高的活動；Gate（DSR ≥ 0.95、PSR ≥ 0.95、honest n_trials、leak-free、differential validation、ct_val provenance）不可為了讓策略過而放鬆。

「試幾次才會過」沒有固定答案：誠實計數下沒有真 edge 的想法期望通過數 ≈ 0；真正槓桿是先驗品質，不是試更多次。

角色：Claude 做研究 / spec / 審查；Codex 實作 trading-core；發布是使用者的決定。

設計來源：docs/superpowers/specs/2026-06-25-strategy-research-pipeline-design.md（status: draft）。

# 2. 流程

使用者啟動批次 {candidates, runtime_cap, data_tier}，整批先寫進 ledger（過不過都算數），再由 driver（一個 Claude session）對每個候選依序執行：

Stage 1 文獻→假設（研究 subagent）→ 寫 HYPOTHESIS_LEDGER（H-xxx）。

Stage 2 可行性檢查（研究 subagent）→ 不過就 skip 並記原因。

Stage 3 實作 + 回測（Codex subagent）→ leak 回歸測試 + 兩段式回測 + Gate 證據 artifact。

檢查點① Claude 證據審查 → 通過進短名單；沒過記 refuted / shelved。

檢查點② 使用者決定是否發布。

兩個人為關卡：① Claude 審回測證據，② 使用者決定發布；Stage 1→3 之間無人值守。

# 3. 各階段契約

| 階段 | 負責 | 產出 / 通過條件 |
| --- | --- | --- |
| Stage 1 文獻→假設 | 研究 subagent | HYPOTHESIS_LEDGER 假設（含 family、可測 signal/entry/exit/sizing/execution/risk spec、grid、validation path、預登記 n_trials 預算） |
| Stage 2 可行性 | 研究 subagent | 資料可得性、相關性上限、成本後 edge 嗅探；PASS 進 Stage 3，FAIL 則 skip 並記原因（0 trials） |
| Stage 3 實作+回測 | Codex subagent | trading-core 實作 + 強制 leak 回歸測試 + 兩段式回測 + 機器可讀 Gate 證據 artifact |
| 檢查點① | Claude | 用 REVIEW_QUESTIONS.md / CRITIQUE_PROTOCOL.md + 部署 Gate 條文審證據 |
| 檢查點② / 發布 | 使用者 | 通過者接進系統成 enabled:false 已驗證候選 + ledger 標 supported |

# 4. 關鍵規則

編排：單 session + subagent-driven-development skill；不是新框架、不是 cron。

n_trials 按假設家族(family)累計：family 的 n_trials = 該 family 歷來所有批次的 grid 組合數 + 重試次數總和，餵進 CPCV 算 DSR。防「跨 batch 拆小」「同 family 微調重試」兩種灌水——把計數變嚴格，不是放寬。

重試上限 K（預設 2）：同一經濟機制重試 K 次仍不過 → shelve 並升級給使用者；不會無限調參。

重試 vs 新 family：一次 attempt 內掃 grid 是正常搜索（全數計入 family）；同機制調旋鈕重跑算重試（吃 K）；真的不同經濟機制才是新 family（K 歸零）。把重試 relabel 成新 family 由檢查點① 守住。

兩段式回測：parquet research-tier 預篩 → DB venue-scoped CPCV 正式。

發布定義：只接成 enabled:false 已驗證候選 + ledger 標 supported；不自動上線、不碰任何 demo/shadow/live Gate。

記錄載體：長期真相寫 HYPOTHESIS_LEDGER.md + EXPERIMENT_REGISTRY.md；results/<batch_id>/ 的 JSON 與短名單是可丟 scratch，檢查點時對帳同步回 ledger。

# 5. 檢查點① Claude 證據審查清單

直接重用 REVIEW_QUESTIONS.md / CRITIQUE_PROTOCOL.md + ai_collaboration.md 的 Gate 條文，不另造 checklist：

n_trials 誠實：傳進 CPCV 的 == ledger family 累計（不是程式寫死）。

leak-free：leak 回歸測試存在且通過 + spot-check lag 邏輯。

DSR 不變量：DSR ≤ PSR(0) 成立、由修正後 harness 算。

idealized-fill 排除：idealized_fill == false。

differential validation：portable_validation_gate 通過或誠實標 blocked。

ct_val provenance：全 authoritative 且 venue 一致。

門檻：DSR ≥ 0.95 且 PSR ≥ 0.95。

裁決：supported → 進短名單；否則 refuted / shelved，n_trials 照記進 family。

重試 / 新 family 判定：確認這個 attempt 是重試（吃 K）還是新 family（K 歸零），防 relabel 繞過上限。

# 6. 目前狀態（截至本文件版本日期）

Stage 1 machinery（driver / templates、family 累計 n_trials、invariant I23、change manifest）已建好；完整的自動 driver 編排尚未跑過。

第一批候選順序 [S7, S5, S6] 的 Stage 3 回測已單獨跑出 refit artifacts，全部未通過 Gate。

目前沒有任何候選通過 Gate，無 promotion / live / demo / shadow。

第一批 refit 結果：

| 候選 | WF OOS Sharpe | CPCV OOS Sharpe | DSR | PSR | 裁決 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6 time-series momentum | 0.0088 | 0.5422 | 0.1963 | 0.7387 | statistical_gate_passed:false |
| S7 basis mean-reversion | -0.4359 | -1.1124 | ≈0 | ≈0 | shelved_pending_research_review |
| S5 residual mean-reversion | — | — | — | — | nonzero_grid_activity:false（資料-universe artifact，非支持也非反駁） |

# 7. 分階段路線圖

| 階段 | 內容 | 解鎖條件 |
| --- | --- | --- |
| Stage 1（現在） | 單 session、現有 backlog、一個檢查點、手動啟動 | — |
| Stage 2 | 開背景平行 agent | 把檢查點① 的 leak / n_trials / DSR 不變量檢查沉澱成自動 invariant/測試 |
| Stage 3 | 排程 cron/loop 自動執行 + 文獻搜索 ingestion 加品質過濾 | Stage 2 穩定 |

來源：docs/superpowers/specs/2026-06-25-strategy-research-pipeline-design.md、docs/manual/90-research-pipeline.md、docs/ai_collaboration.md。本文件為文件性質，不宣稱任何策略可上線交易；發布權在使用者。